ДОГОВОР ПОДРЯДА №21/05

г. Мытищи                                                                                                         «11» октября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «    » (ООО «   »), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора  , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектПутьСтрой»                               (ООО «ПроектПутьСтрой»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Мытницкого Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, являющееся членом (регистрационный номер 254 от 02.02.2018г) саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы - проект» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-136-16022010), с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в соответствии с заданием на проектирование Заказчика, приведенным в Приложении №1 к Договору, выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по выполнению комплекса инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации (далее – «Документация») по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «» (далее - «Объект»),

Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора далее именуются «Работы».

  - Перечень и объем выполняемых Работ определяются в соответствии с Заданием на проектирование и Календарным планом работ и платежей, утвержденными Заказчиком и согласованными Подрядчиком, приведенными в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему Договору, и являющимися неотъемлемой его частью.

  - В состав Работ могут включаться, по отдельному заданию, другие дополнительно необходимые работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, при условии их согласования с Заказчиком.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ

  - Стоимость Работ (далее – «Стоимость Работ») по Договору согласована Сторонами и составляет 2 800 000,00 рублей (Два миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке 20% в сумме 466 666, 67 рублей (Четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

Стоимость Работ определена на основании Протокола согласования договорной цены  (Приложение № 3 к Договору) и является окончательной и неизменной.

- Заказчик не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора на основании счета Подрядчика выплачивает Подрядчику аванс в размере  30% (тридцати процентов) от Стоимости работ, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет 840 000,00 рублей (Восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке 20% в сумме 140 000, 00рублей (Сто сорок тысяч рублей 00 копеек).

- Зачет аванса по п. 2.2 Договора производится  при оплате выполненных Подрядчиком работ, указанных в п. 1.1. Договора.

- Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком поэтапно, в соответствии с Календарным планом работ и платежей (Приложение № 2 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании оригиналов подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ и выставленных счетов и счет-фактур, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ.

- Заказчик выплачивает Подрядчику окончательный платёж за разработку Проектной документации по Договору (пункты 1,2,3 Календарного плана работ и платежей) в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости работ Стадии П, что составляет 380 000,000  (Триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек с НДС (20%) в течение 20 (Двадцати) дней после получения положительного заключения экспертизы и подписания Акта выполненных работ обеими Сторонами Договора. В случае если Заказчик не передал разработанную Подрядчиком документацию в орган экспертизы в течение 4 (четырех) месяцев после получения и приёмки её от Подрядчика, Заказчик обязан произвести окончательный платеж за разработку Проектной документации, указанный в настоящем пункте, с сохранением обязательств Подрядчика произвести впоследствии техническое сопровождение в экспертизе.

- Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-получателя на основании оригиналов соответствующих счетов, актов выполненных работ и счет-фактур.

- Дополнительные объемы работ, не предусмотренные настоящим Договором, необходимость в выполнении которых возникла в процессе выполнения Работ, выполняются и оплачиваются после подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

- Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата экспертизы проектной документации и необходимых согласований осуществляются Заказчиком и не входят в стоимость Работ по настоящему договору.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

  - Начало и продолжительность выполнения Подрядчиком работ определяется на основании Календарного плана работ и платежей (Приложение №2 к Договору), а именно:

    - Начало выполнения работ по настоящему Договору Стороны определили, как наступление наиболее позднего из следующих событий:

      - Подписание настоящего Договора;

      - Передача Подрядчику исходных данных согласно п. 4.2.5;

      - Поступление аванса на расчетный счет Подрядчика согласно п.2.2 Договора.

  - По взаимному согласию Сторон сроки выполнения работ могут быть изменены в       процессе исполнения настоящего Договора.

3.3 Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать, а Заказчик принять   выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

3.4  Срок начала Работ продлевается в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств согласно п. 3.1.1 настоящего Договора. В данном случае, Заказчик не в праве применять к Подрядчику штрафные санкции за несоблюдение последним сроков выполнения работ, указанных в Приложении № 2 настоящего Договора.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Обязательства Подрядчика.

Для выполнения условий настоящего Договора Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

    - Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и передать результат работ Заказчику в виде комплекта Документации на бумажном носителе, оформленного в установленном порядке, в общем количестве 4 (четырех) экземпляров и на электронном носителе – 1 (один) экземпляр.

    - Выполнить Работы в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения Работ по Договору, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ по Договору при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и (или) исходных данных;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

    - Дорабатывает и исправляет Документацию по замечаниям согласующих и экспертных инстанций и организаций, а также по обоснованным замечаниям Заказчика за свой счет и без увеличения Стоимости работ по Договору, при условии, что замечания вызваны некачественным выполнением Подрядчиком работ в рамках утвержденного Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

    - Выполнять сопровождение разработанной проектной документации при проведении экспертизы проектной документации, согласование  и сопровождение разработанной проектной документации на всех этапах рассмотрения в компетентных организациях.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

  - Обязательства Заказчика:

Для выполнения условий настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

    - Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора передать Подрядчику для начала выполнения работ исходные данные, указанные в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору) по Акту приема-передачи.

    - Уплатить Подрядчику договорную цену в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Произвести приемку и оплату выполненных по настоящему Договору работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    - По письменному запросу Подрядчика предоставлять ему дополнительные исходные данные, информацию, документы и иные материалы, которые необходимы Подрядчику для исполнения принятых им на себя обязательств.

    - Для выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик обязуется передать Подрядчику копии документов, подтверждающие право распоряжаться земельными участками, на которых будет располагаться Объект, а также проект планировки и межевания территории разработанный и утвержденный установленным порядком.

    - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора уплатив Подрядчику часть установленной Договором Стоимости Работ, пропорционально части Работ, выполненных до получения официального извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

- ПОРЯДОК  ПРОИЗВОДСТВА,  СДАЧИ  И  ПРИЕМКИ  РАБОТ

  - Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который представляет интересы Заказчика по управлению настоящим Договором с момента его заключения, принимает непосредственное участие в регулировании процесса исполнения настоящего Договора, осуществляет технический надзор и контроль выполнения работ по Договору, производит приемку результатов выполненных работ.

  - Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его оперативную деятельность.

  - Сдача-приемка каждого этапа выполненных Работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, предъявляемых Подрядчиком Заказчику.

  - Работы считаются принятыми Заказчиком, с момента подписания Сторонами документов, указанных в п.5.3. Договора.

  - Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в п.5.3. Договора, возвратить Подрядчику указанные документы, оформленные должным образом, или предъявить мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в письменной форме. Если по истечении указанного срока со стороны Заказчика такой отказ не предъявлен и переданные Подрядчиком документы не возвращены в оформленном виде Подрядчику, то предъявленные к приемке работы считаются принятыми и подлежат безусловной оплате.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Стороны составляют и подписывают двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от подписания указанного Акта, Заказчик имеет право составить указанный Акт в одностороннем порядке. Подрядчик обязуется выполнить соответствующие доработки в рамках утвержденного Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору), при этом срок оплаты за соответствующие виды Работ по Договору, переносится соответственно срокам выполнения доработок Подрядчиком.

  - В случае досрочного прекращения Договора по вине или инициативе Заказчика, Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту выполненные им Работы в объеме, соответствующем фактическому исполнению на момент прекращения Работ и оплатить их стоимость.

  - Моментом перехода права собственности на разработанную по настоящему Договору Документацию от Подрядчика к Заказчику считается момент окончательного расчета Заказчика с Подрядчиком за работы (поступление на расчетный счет Подрядчика 100% Стоимости работ по Договору), при условии подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что Документация, принятая и оплаченная по настоящему Договору, перейдет к Заказчику свободной от всяких прав, удержания, претензий, исков и долговых обязательств третьих лиц.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик и Подрядчик несут полную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение ими своих обязательств по настоящему Договору.

  - В случае задержки расчетов за выполненные и принятые Работы, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) Стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Стоимости Работ, указанной в п.2.1. Договора.

  - В случае окончания Работ после установленного Календарным планом работ и платежей срока по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) Стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Стоимости Работ по данному этапу, указанной в Календарном плане работ и платежей.

  - При неисполнении одной из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок выполнения обязательств другой Стороны продлевается на соответствующее количество дней просрочки.

  - Право на получение и обязанность по уплате штрафных санкций возникает у Сторон со дня вступления в законную силу решения суда о взыскании с виновной Стороны штрафных санкций либо при признании в добровольном порядке Стороной нарушения своих обязательств.

- Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Документации был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы обязана уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить  целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если, по мнению Сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшим согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия по таким вопросам спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ и невозможности урегулирования этого спора путем проведения переговоров, по требованию любой из Сторон, должна быть назначена независимая экспертиза.

  - Расходы, связанные с проведением досудебной независимой экспертизы, несет Сторона, потребовавшая проведение такой экспертизы.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и будет действовать до тех пор, пока Заказчик и Подрядчик в полном объеме не выполнят все свои обязательства по  нему.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон. После перехода права собственности переданной от Подрядчика Заказчику Документации, Заказчик имеет право использовать полученную документацию в любых целях, передавать документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней сведения по своему усмотрению без согласия Подрядчика.

  - Любое уведомление (сообщение или письмо) по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу с обязательной регистрацией (с присвоением исходящего номера). В случае невозможности оформления документа надлежащим образом (присвоения регистрационного номера) он передается представителю другой стороны с получением расписки о вручении. Уведомление считается полученным с момента его поступления получателю.

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - К настоящему Договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

- Приложение №1 –Задание на проектирование.

- Приложение №2 – Календарный план работ и платежей.

- Приложение №3 – Протокол согласования договорной цены.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик | ООО «ПроектПутьСтрой» | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГРН | 1175029026094 | ОГРН |  |
| Адрес | 141014, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, улица 3-я Крестьянская, стр.23 помещ. 313. | Адрес |  |
| e-mail: | infopsp17@mail.ru | e-mail: |  |
| тел. | (499) 272-47-02 | тел. |  |
| ИНН | 5029225574 | ИНН |  |
| КПП | 502901001 | КПП |  |
| Банк | Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва | Банк |  |
| Р/сч | 40702810301280000583 | Р/сч |  |
| Корр/сч | 30101810145250000411 | Корр/сч |  |
| БИК | 044525411 | БИК |  |
| ОКПО | 20033579 | ОКПО |  |

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

| Подрядчик Генеральный директор ООО «ПроектПутьСтрой» |  | Заказчик Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
| ____________________ | А.Н. Мытницкий |  | ____________________ |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |
| м.п. |  |  | м.п. |  |